## Slide 1: 구현단계 완료보고서
Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템)
2026-03-25

## Slide 2: 1. 구현 개요
구현 기간: 2026-03-01 ~ 2026-03-25
총 소스 파일: 294개 (백엔드), 프론트엔드 40+개
총 테스트: 17개 파일, 20+ 테스트 케이스
Flyway 마이그레이션: V1~V21 (21개)

## Slide 3: 2. 도메인별 구현 현황
user: 회원가입, 로그인, 비밀번호 재설정 — 100% 구현
product: 상품 CRUD, 검색, 이미지 — 100% 구현
order: 주문 생성, 상태변경, 취소 — 100% 구현
payment: Toss PG 연동, 환불 (멱등성) — 100% 구현
settlement: 배치 정산, ES 검색, PDF — 100% 구현
coupon: 쿠폰 발급/적용 — 100% 구현
game: 오목/바둑 — 20% (Controller만)

## Slide 4: 3. 코드 품질
정적 분석 (SonarCloud): PASS
보안 스캔 (Snyk): High/Critical 0건
ESLint / TypeScript: 에러 0건
테스트 커버리지: 약 5.8% (목표 70% 미달 — 보완 필요)

## Slide 5: 4. 이슈 및 리스크
[Critical] 테스트 커버리지 심각하게 부족 (17/294 파일)
[Medium] API 문서화 미비 (Swagger 미적용)
[Low] 게임 도메인 미완성
[Action] 서비스/컨트롤러 단위 테스트 대량 작성 필요

## Slide 6: 5. 다음 단계
테스트 단계 진입
통합 테스트 시나리오 확대
성능 테스트 수행
보안 점검 강화
UAT 수행