데이터 이행 계획서

기존 데이터 마이그레이션 계획

프로젝트: Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템)
버전: 1.0
작성일: 2026-03-25

# 1. 이행 개요

본 문서는 Lemuel 시스템의 데이터 이행 계획을 기술한다. Flyway 마이그레이션을 통한 스키마 이행과 시드 데이터 적재를 포함한다.

# 2. 이행 범위

| 대상 | 데이터 유형 | 건수(예상) | 이행 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스키마 | DDL (V1~V16) | 15개 테이블 | Flyway 자동 마이그레이션 |
| 시드 데이터 | DML (V17, V18, V21) | - | Flyway 시드 마이그레이션 |
| 사용자 데이터 | 기존 사용자 정보 | - | 해당없음 (신규 시스템) |
| 상품 데이터 | 상품 카탈로그 | - | 시드 데이터 포함 |

# 3. 이행 순서

1단계: PostgreSQL 17 설치 및 opslab 스키마 생성

2단계: Flyway V1~V16 실행 (스키마 생성)

3단계: V17 시드 데이터 적재

4단계: V18 시드 매니저 설정

5단계: V19~V20 추가 테이블 생성 (reviews, coupons)

6단계: V21 2026년 1월 시드 데이터 적재

7단계: Elasticsearch 인덱스 생성 및 데이터 동기화

# 4. 이행 환경

| 환경 | DB | ES | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 | PostgreSQL 17 (Docker) | ES 8.x (Docker) | docker compose up |
| 스테이징 | PostgreSQL 17 | ES 8.x | CI/CD 자동 배포 |
| 운영 | PostgreSQL 17 | ES 8.x | 수동 승인 후 배포 |

# 5. 롤백 계획

Flyway는 유료 버전에서만 롤백을 지원하므로, 각 마이그레이션 전 DB 백업을 수행한다.

마이그레이션 실행 전 pg_dump로 전체 백업

문제 발생 시 pg_restore로 복원

Flyway flyway_schema_history 테이블에서 실패 레코드 삭제