## Slide 1: 설계단계 완료보고서
Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템)
2026-03-25

## Slide 2: 1. 설계 개요
설계 기간: 2026-02-01 ~ 2026-02-28
아키텍처: 헥사고날 (Ports & Adapters)
기술 스택: Spring Boot 3.x + React 18 + PostgreSQL 17 + ES 8.x
총 프로그램 수: 40개 (Controller 16, Service 24)

## Slide 3: 2. 주요 산출물
시스템 아키텍처 설계서 — 헥사고날 구조, 인프라, 보안 설계
화면설계서 (UI/UX) — 24개 화면, 네비게이션 구조
데이터베이스 설계서 — 15개 테이블, Flyway V1~V21
API 명세서 — 36개 REST API 엔드포인트
프로그램 목록 — 40개 프로그램 (10개 도메인)
공통코드 정의서 — 23개 코드 값

## Slide 4: 3. 설계 핵심 결정사항
동시성 제어: PESSIMISTIC_WRITE 락 + Idempotency-Key
정산 배치: Spring Batch (02:00 생성, 03:00 확정, 03:10 조정)
검색: Elasticsearch + Nori 한글 분석기
도메인↔엔티티 분리: MapStruct Mapper 적용
인증: JWT (Access + Refresh Token)

## Slide 5: 4. 다음 단계
구현 단계 진입 (2026-03-01 ~)
도메인별 단위 테스트 작성
통합 테스트 시나리오 실행
API 문서 자동화 (Swagger) 적용
성능 테스트 환경 구축