사용자 인수테스트(UAT) 계획서

최종사용자 인수 테스트 계획

프로젝트: Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템)
버전: 1.0
작성일: 2026-03-25

# 1. UAT 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템) |
| 테스트 기간 | 2026-04-10 ~ 2026-04-17 |
| 테스트 환경 | 스테이징 환경 (Docker Compose) |
| 참여자 | 기획자, PM, 최종 사용자 대표 |

# 2. UAT 범위

| No | 테스트 영역 | 시나리오 수 | 테스터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회원가입/로그인 | 3 | 사용자 대표 |
| 2 | 상품 검색/조회 | 4 | 사용자 대표 |
| 3 | 장바구니/주문 | 5 | 사용자 대표 |
| 4 | 결제 (Toss) | 3 | 사용자 대표 |
| 5 | 마이페이지/주문내역 | 3 | 사용자 대표 |
| 6 | 환불 | 2 | 사용자 대표 |
| 7 | 관리자-상품관리 | 4 | 기획자 |
| 8 | 관리자-정산관리 | 5 | 기획자 |
| 9 | 관리자-카테고리 | 3 | 기획자 |
| 10 | 관리자-쿠폰관리 | 3 | 기획자 |

# 3. 합격 기준

전체 시나리오 90% 이상 PASS

심각도 Critical 결함: 0건

심각도 High 결함: 해결 완료

주요 업무 흐름(주문→결제→정산) 정상 동작