통합테스트 계획서

통합테스트 전략/범위/일정/환경 정의

프로젝트: Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템)
버전: 1.0
작성일: 2026-03-25

# 1. 테스트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | Lemuel (전자상거래 주문·결제·정산 통합 시스템) |
| 테스트 기간 | 2026-03-25 ~ 2026-04-10 |
| 테스트 환경 | H2 인메모리 DB (단위), PostgreSQL 17 (통합) |
| 테스트 도구 | JUnit 5, Vitest, MSW, Testing Library |
| 테스트 전략 | 기능간 연동 중심 테스트 |

# 2. 테스트 범위

| No | 테스트 영역 | 연동 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주문 → 결제 연동 | Order ↔ Payment | 필수 |
| 2 | 결제 → 정산 연동 | Payment ↔ Settlement | 필수 |
| 3 | 주문 → 결제 → 정산 E2E | Order → Payment → Settlement | 필수 |
| 4 | 환불 → 정산조정 연동 | Payment(Refund) → Settlement(Adjust) | 필수 |
| 5 | 상품 → 주문 재고 연동 | Product(Stock) ↔ Order | 필수 |
| 6 | 쿠폰 → 주문 할인 연동 | Coupon ↔ Order | 높음 |
| 7 | 사용자 → 주문 인증 연동 | User(JWT) ↔ Order | 높음 |
| 8 | 상품 → ES 검색 연동 | Product ↔ Elasticsearch | 보통 |
| 9 | 정산 → ES 검색 연동 | Settlement ↔ Elasticsearch | 보통 |
| 10 | 정산 → PDF 생성 | Settlement → iText PDF | 보통 |

# 3. 테스트 환경

| 환경 | DB | ES | PG | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | H2 인메모리 | Mock | Mock | JUnit 5 |
| 통합 테스트 | PostgreSQL 17 | ES 8.x | Toss Sandbox | Docker Compose |
| E2E 테스트 | PostgreSQL 17 | ES 8.x | Toss Sandbox | 프론트 + 백엔드 |

# 4. 합격 기준

모든 필수 테스트 시나리오 PASS

결함 심각도 Critical/High: 0건

테스트 커버리지 70% 이상 (JaCoCo)

응답 시간 95th percentile 500ms 이내